TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT ĐÀ NẴNG

Môn: Software Requirements (SWR302)

BÀI TẬP CÁ NHÂN

Chương 16 & 17

Xác định Độ ưu tiên Yêu cầu  |  Kiểm định Yêu cầu

| Họ và tên: | Nguyễn Viết Bảo Hưng |
| --- | --- |
| Mã số sinh viên: | DE190327 |
| Lớp: | SE20A06 |
| Ngày nộp: | 18/06/2026 |

Thời gian làm bài: 120 phút  |  Được phép tham khảo AI nhưng phải có lập luận riêng

Hướng dẫn chung

| Lưu ý | AI có thể giúp tra cứu khái niệm, nhưng bạn phải tự suy luận, áp dụng vào ngữ cảnh cụ thể và giải thích lý do. Bài nộp chỉ gồm câu trả lời của chính bạn — không sao chép trực tiếp từ AI. |
| --- | --- |

- Bài gồm 3 bài tập, mỗi bài tập có nhiều phần nhỏ.

- Thời gian: 120 phút. Làm việc cá nhân.

- Với mỗi câu trả lời, yêu cầu nêu RÕ LÝ DO — không chỉ liệt kê.

- Điểm tự giác: Nếu bạn dùng AI để tạo câu trả lời và không có giải thích thêm, hãy ghi chú điều đó — giáo viên sẽ hỏi lại trực tiếp.

Bài tập 1 — Phân loại MoSCoW và Phân tích Ưu tiên

(Chương 16 — 35 điểm)

| Ngữ cảnh | Bạn là Business Analyst cho một ứng dụng đặt lịch khám bệnh trực tuyến tại một phòng khám tư nhân ở Đà Nẵng. Dự án phải ra phiên bản đầu trong 8 tuần, nhóm có 3 developer. Khách hàng (giám đốc phòng khám) muốn có rất nhiều tính năng ngay từ đầu. |
| --- | --- |

Dưới đây là 10 requirements khách hàng yêu cầu:

| Mã | Mô tả requirement | Phân loại MoSCoW (điền vào) |
| --- | --- | --- |
| R01 | Bệnh nhân đăng ký lịch khám bằng số điện thoại và OTP | Must Have |
| R02 | Bác sĩ xem lịch khám trong ngày trên app mobile | Must Have |
| R03 | Hệ thống tự động gửi SMS nhắc lịch khám trước 2 giờ | Should Have |
| R04 | Bệnh nhân xem lịch sử khám và đơn thuốc cũ | Could Have |
| R05 | Giám đốc xem báo cáo doanh thu theo tháng (biểu đồ) | Should Have |
| R06 | Hệ thống cho phép đặt lịch tại 3 cơ sở khác nhau của phòng khám | Must Have |
| R07 | Tích hợp thanh toán trực tuyến (VNPay, MoMo) | Should Have |
| R08 | Bác sĩ ghi chú điện tử thay vì hồ sơ giấy | Could Have |
| R09 | Bệnh nhân đánh giá dịch vụ sau khi khám (1–5 sao) | Could Have |
| R10 | Hệ thống hiển thị thời gian chờ dự kiến theo thời gian thực | Won't Have |

Phần 1a — Phân loại và giải thích (15 điểm)

Điền phân loại MoSCoW vào bảng trên, sau đó giải thích cho CÁC requirement bạn xếp vào "Must Have":

Với mỗi Must Have, trả lời: Nếu bỏ requirement này đi, hệ thống có còn hoạt động được cho mục đích chính không? Tại sao?

Giải thích các Must Have requirements:

R01 – Đăng ký lịch khám bằng số điện thoại và OTP Nếu bỏ requirement này, bệnh nhân không thể xác thực danh tính và tạo lịch khám một cách an toàn. Hệ thống đặt lịch khám trực tuyến tồn tại để bệnh nhân có thể đặt lịch. Nếu không có cơ chế đăng ký/xác thực thì mục tiêu chính của hệ thống không thực hiện được.

Nếu bỏ requirement này, bệnh nhân không thể xác thực danh tính và tạo lịch khám một cách an toàn.

Hệ thống đặt lịch khám trực tuyến tồn tại để bệnh nhân có thể đặt lịch. Nếu không có cơ chế đăng ký/xác thực thì mục tiêu chính của hệ thống không thực hiện được.

R02 – Bác sĩ xem lịch khám trong ngày

Nếu bỏ requirement này, bác sĩ không biết những bệnh nhân nào đã đặt lịch.

Mặc dù bệnh nhân vẫn có thể đặt lịch nhưng quy trình khám bệnh sẽ bị đứt gãy vì phía bác sĩ không nhận được thông tin cuộc hẹn.

R06 – Đặt lịch tại 3 cơ sở khác nhau

Phòng khám có 3 cơ sở và đây là mô hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp.

Nếu bỏ requirement này, hệ thống không phản ánh đúng hoạt động của phòng khám, dẫn đến bệnh nhân không thể chọn nơi khám phù hợp. Điều này làm giảm đáng kể giá trị sử dụng của hệ thống.

Phần 1b — Đặt câu hỏi kiểu "Games People Play" (12 điểm)

Chọn 2 requirement bạn xếp vào "Should Have". Với mỗi requirement, viết 3 câu hỏi theo phong cách Slide 6 (Chương 16) để BA có thể hỏi khách hàng, nhằm kiểm tra xem có thật sự cần thiết không.

Requirement Should Have thứ 1 (ghi tên requirement): R03 – Gửi SMS nhắc lịch khám trước 2 giờ

3 câu hỏi cho requirement này:

Câu hỏi 1

Nếu không có SMS nhắc lịch trong phiên bản đầu tiên thì phòng khám có thể vận hành bình thường không?

Câu hỏi 2

Hiện nay tỷ lệ bệnh nhân quên lịch hẹn là bao nhiêu và có gây thiệt hại đáng kể không?

Câu hỏi 3

Liệu cuộc gọi từ lễ tân hoặc thông báo trong ứng dụng có thể thay thế SMS trong giai đoạn đầu không?

Requirement Should Have thứ 2 (ghi tên requirement): R07 – Thanh toán trực tuyến

3 câu hỏi cho requirement này:

Câu hỏi 1

Bệnh nhân hiện nay có bắt buộc phải thanh toán trước khi khám hay chủ yếu thanh toán tại quầy?

Câu hỏi 2

Nếu chưa tích hợp VNPay/MoMo thì việc đặt lịch có bị ảnh hưởng nghiêm trọng không?

Câu hỏi 3

Chi phí và thời gian tích hợp cổng thanh toán có tương xứng với giá trị mang lại trong bản phát hành đầu tiên không?

Phần 1c — Điều chỉnh khi deadline bị rút ngắn (8 điểm)

Giả sử giám đốc thông báo: deadline còn lại chỉ 5 tuần thay vì 8 tuần. Bạn sẽ điều chỉnh phân loại MoSCoW như thế nào? Liệt kê ít nhất 2 requirement bị hạ cấp và giải thích tại sao.

Các requirement bị điều chỉnh và lý do:

Requirement bị hạ cấp 1

R07 – Thanh toán trực tuyến

Từ Should Have → Could Have

Lý do:

- Tích hợp bên thứ ba khá phức tạp.

- Cần kiểm thử bảo mật.

- Không ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng đặt lịch.

- Requirement bị hạ cấp 2

- R03 – SMS nhắc lịch

- Từ Should Have → Could Have

- Lý do:

- Phụ thuộc dịch vụ SMS bên ngoài.

- Tăng chi phí và thời gian triển khai.

- Có thể thay bằng thông báo thủ công hoặc notification trong giai đoạn đầu

Bài tập 2 — Phân biệt Validation và Verification

(Chương 17 — 30 điểm)

| Mục tiêu | Phân biệt rõ Verification (làm đúng cách) và Validation (làm đúng việc). Đây là kỹ năng quan trọng vì nhiều dự án thất bại dù tất cả test đều pass — vì làm đúng thứ nhưng không đúng việc khách hàng cần. |
| --- | --- |

Phần 2a — Phân tích 5 tình huống (20 điểm)

Đọc từng tình huống. Xác định mỗi tình huống thuộc Verification, Validation hay cả hai. Bắt buộc giải thích lý do bằng 1–2 câu.

TH1: Tester kiểm tra chức năng đăng nhập có hoạt động đúng theo SRS (username/password, OTP, thông báo lỗi) hay không.

Loại: ☐ Verification ☐ Validation ☐ Cả hai Đáp án: Verification Giải thích: Tester đang kiểm tra hệ thống có hoạt động đúng theo SRS hay không. Đây là hoạt động xác minh sản phẩm được xây dựng đúng theo tài liệu.

TH2: BA mời 3 bác sĩ dùng thử prototype đặt lịch, sau đó hỏi: "Hệ thống này có phù hợp với quy trình khám bệnh hiện tại của anh/chị không?"

Loại: ☐ Verification ☐ Validation ☐ Cả hai Đáp án: Validation Giải thích: Mục tiêu là xác nhận hệ thống có phù hợp với nhu cầu thực tế của bác sĩ hay không. Đây là kiểm tra "đúng việc cần làm"

TH3: Team review lại SRS để đảm bảo mỗi use case đều có ít nhất 1 acceptance test tương ứng.

Loại: ☐ Verification ☐ Validation ☐ Cả hai Đáp án: Verification Giải thích: Review SRS để đảm bảo mỗi use case có acceptance test tương ứng là hoạt động kiểm tra tính đầy đủ và nhất quán của tài liệu.

TH4: PM đọc lại business requirements của phòng khám và so sánh với software requirements để tìm chỗ 'dịch' sai.

Loại: ☐ Verification ☐ Validation ☐ Cả hai Đáp án: Cả hai Giải thích: PM đối chiếu Business Requirements với Software Requirements. - Verification: kiểm tra tài liệu đặc tả có chính xác không. - Validation: kiểm tra giải pháp có đáp ứng nhu cầu kinh doanh không.

TH5: QA chạy toàn bộ automated test — tất cả 200 test đều PASS — nhưng khi demo, giám đốc phòng khám từ chối ký nghiệm thu vì hệ thống bắt buộc bệnh nhân phải dùng cả CMND lẫn thẻ BHYT mới đặt lịch được.

Loại: ☐ Verification ☐ Validation ☐ Cả hai Đáp án: Validation Giải thích: Mặc dù tất cả test đều pass nhưng hệ thống không đáp ứng mong muốn thực tế của khách hàng. Đây là thất bại về Validation.

Phần 2b — Phân tích sâu tình huống TH5 (10 điểm)

Tình huống TH5 là trường hợp kinh điển trong kỹ nghệ phần mềm. Trả lời:

- Điều gì đã xảy ra? Đối chiếu khái niệm Verification và Validation để giải thích vì sao dù test PASS mà dự án vẫn bị từ chối.

- Nếu bạn là BA, bạn đã có thể ngăn chặn tình huống này như thế nào và ở giai đoạn nào của dự án?

- Liệt kê 2 hoạt động Validation cụ thể mà nhóm nên làm TRƯỚC khi bàn giao phần mềm.

Phân tích TH5:

1. Điều gì đã xảy ra?

Nhóm phát triển đã xây dựng và kiểm thử đúng theo yêu cầu được ghi nhận.

Tuy nhiên requirement yêu cầu bệnh nhân phải có cả CMND và thẻ BHYT mới đặt lịch lại không phù hợp với nhu cầu thực tế của phòng khám.

Do đó:

- Verification thành công.

- Validation thất bại.

Đây là trường hợp "Build the product right but not build the right product"

2. Nếu là BA

BA cần xác nhận requirement với stakeholder ngay từ giai đoạn phân tích.

Ví dụ hỏi:

"Việc yêu cầu cả CMND và BHYT là bắt buộc hay chỉ áp dụng cho một số trường hợp?"

Ngoài ra BA nên tổ chức workshop hoặc review prototype trước khi phát triển.

3. Hai hoạt động Validation nên làm

Hoạt động 1

Prototype Review với bác sĩ và giám đốc phòng khám.

Hoạt động 2

User Acceptance Testing (UAT) với người dùng thực tế trước khi nghiệm thu.

Bài tập 3 — Viết Acceptance Criteria

(Chương 17 — 35 điểm)

| Lý thuyết | Acceptance Criteria xác định khi nào một requirement được coi là 'done' từ góc độ của khách hàng. Định dạng Given–When–Then giúp viết AC rõ ràng, có thể kiểm tra được và không còn chỗ hiểu nhầm. |
| --- | --- |

Cho user story sau (tiếp tục ngữ cảnh đặt lịch khám bệnh ở Bài 1):

User Story: "Là bệnh nhân, tôi muốn đặt lịch khám trực tuyến qua điện thoại để không cần đến phòng khám chỉ để lấy số thứ tự."

Phần 3a — Viết Acceptance Criteria (18 điểm)

Viết ÍT NHẤT 4 acceptance criteria theo định dạng Given–When–Then cho user story trên.

Lưu ý: Mỗi AC phải kiểm tra được (testable) — tránh AC mơ hồ kiểu "hệ thống hoạt động tốt".

Acceptance Criteria 1:

| Given (Điều kiện ban đầu) | Bệnh nhân đã đăng nhập vào hệ thống |
| --- | --- |
| When (Hành động xảy ra) | Bệnh nhân chọn ngày khám và khung giờ còn trống rồi nhấn "Đặt lịch" |
| Then (Kết quả mong đợi) | Hệ thống tạo lịch hẹn thành công và hiển thị mã lịch khám |

Acceptance Criteria 2:

| Given (Điều kiện ban đầu) | Khung giờ đã được đặt kín |
| --- | --- |
| When (Hành động xảy ra) | Bệnh nhân cố gắng đặt lịch vào khung giờ đó |
| Then (Kết quả mong đợi) | Hệ thống từ chối đặt lịch và hiển thị thông báo "Khung giờ đã đầy" |

Acceptance Criteria 3:

| Given (Điều kiện ban đầu) | Bệnh nhân nhập số điện thoại chưa được xác thực OTP |
| --- | --- |
| When (Hành động xảy ra) | Bệnh nhân nhấn xác nhận đặt lịch |
| Then (Kết quả mong đợi) | Hệ thống yêu cầu hoàn tất xác thực OTP trước khi đặt lịch |

Acceptance Criteria 4:

| Given (Điều kiện ban đầu) | Bệnh nhân đã đặt lịch thành công |
| --- | --- |
| When (Hành động xảy ra) | Bệnh nhân mở màn hình lịch hẹn của tôi |
| Then (Kết quả mong đợi) | Lịch hẹn vừa đặt phải được hiển thị đúng ngày giờ và cơ sở khám |

Phần 3b — AC dễ bị bỏ sót (10 điểm)

Trong số các AC bạn đã viết (hoặc AC nào đó bạn nghĩ đến nhưng chưa viết), hãy xác định:

- AC nào DỄ BỊ BỎ SÓT nhất trong thực tế? (có thể là AC bạn không tự nghĩ ra được nếu chỉ nghĩ nhanh)

- Tại sao AC đó quan trọng — nếu thiếu nó thì hệ thống gặp vấn đề gì?

- Giải thích cách AC này có thể ngăn chặn lỗi (bug) trong giai đoạn phát triển.

Phân tích AC dễ bị bỏ sót:

AC dễ bị bỏ sót

AC2 – Khung giờ đã đầy

Tại sao quan trọng?

Nhiều nhóm chỉ kiểm tra trường hợp đặt lịch thành công mà quên trường hợp nhiều người đặt cùng một khung giờ.

Nếu thiếu AC này:

- Có thể xảy ra overbooking.

- Một bác sĩ bị đặt quá số lượng bệnh nhân cho phép.

Ngăn chặn bug như thế nào?

AC này buộc developer phải xử lý logic kiểm tra số lượng lịch hẹn trước khi lưu vào database.

Nhờ đó tránh lỗi nhiều người cùng đặt thành công một khung giờ.

Phần 3c — Thiết kế test case (7 điểm)

Chọn 1 AC từ Phần 3a. Mô tả 1 test case cụ thể tương ứng với AC đó, theo cấu trúc sau:

| AC được chọn (ghi lại): | AC2 – Không cho phép đặt lịch vào khung giờ đã đầy |
| --- | --- |
| Tên test case: | TC_02_Verify_Booking_Full_Slot |
| Điều kiện tiên quyết (Pre-condition): | .· Hệ thống đã có 20 lịch hẹn trong khung giờ 09:00–09:30 ngày 15/07/2026. · 20 là giới hạn tối đa của khung giờ này. · 20 là giới hạn tối đa của khung giờ này. |
| Các bước thực hiện (Steps): | · Đăng nhập bằng tài khoản bệnh nhân. · Chọn ngày 15/07/2026. · Chọn khung giờ 09:00–09:30. · Nhấn "Đặt lịch". |
| Dữ liệu thử (Test data): | · SĐT: 0912345678 · Ngày khám: 15/07/2026 · Giờ khám: 09:00–09:30 |
| Kết quả mong đợi (Expected result): | Hệ thống không tạo lịch hẹn mới. Hiển thị thông báo: "Khung giờ đã đầy. Vui lòng chọn thời gian khác." |
| Kết quả thực tế (để trống — tester điền): |  |

Bảng điểm (Rubric)

| Tiêu chí đánh giá | Điểm tối đa | Điểm đạt |
| --- | --- | --- |
| BÀI 1 — MoSCoW & Ưu tiên |  |  |
| 1a. Phân loại đúng và nhất quán với ngữ cảnh đã cho | 8 |  |
| 1a. Giải thích Must Have rõ ràng, có lý do cụ thể (không chung chung) | 7 |  |
| 1b. Câu hỏi đúng phong cách 'Games People Play', liên quan đến requirement được chọn | 12 |  |
| 1c. Điều chỉnh hợp lý khi deadline thay đổi, giải thích được nguyên nhân | 8 |  |
| BÀI 2 — Validation & Verification |  |  |
| 2a. Phân loại đúng cả 5 tình huống (4 điểm/tình huống) | 20 |  |
| 2b. Phân tích TH5 sâu, chỉ ra được nguyên nhân gốc rễ và giải pháp phòng tránh | 10 |  |
| BÀI 3 — Acceptance Criteria |  |  |
| 3a. AC đúng định dạng Given–When–Then, có thể kiểm tra được (4,5 điểm × 4 AC) | 18 |  |
| 3b. Xác định AC dễ bị bỏ sót có chiều sâu, giải thích được hậu quả thực tế | 10 |  |
| 3c. Test case đầy đủ, cụ thể, khả thi | 7 |  |
| TỔNG | 100 |  |

Ghi chú: Câu trả lời sao chép từ AI mà không có phần lập luận bổ sung sẽ bị trừ 50% điểm của phần đó.